# 虚拟数字编钟 — 前端开发文档

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v2.1 |
| 适用工程 | bianzhong_ninja_copy/（包名 bianzhong_app） |
| 关联 PRD | electronic-bianzhong-prd-v1(1).docx v1.0（方案一：低成本视觉追踪） |
| 关联文档 | PROJECT_OVERVIEW.md |
| 最后更新 | 2026-07-09 |

## 文档结构说明

本文档分为 两大部分：

| 部分 | 标题 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 第一部分 | 已实现内容 | 当前 bianzhong_ninja_copy 源码中 已完成、可运行或基本可用 的前端功能规格 |
| 第二部分 | 未实现内容 + 开发步骤 | PRD 差距、分模块 逐步开发指南、验收清单、路线图（§11~§22） |

重要说明：当前代码走的是 ESP32 IMU 击锤 + Flutter 桌面 路线；PRD 方案一核心是 USB 摄像头 + 反光标记 + 视觉坐标输入。PRD 未硬性规定客户端必须用浏览器（该条为待确认假设，Electron/Flutter 桌面均可）。第一部分描述「现状」，第二部分描述「目标差距 + 逐步开发指南」。

## 总览：实现进度对照表

| PRD 模块 | 第一部分（已实现） | 第二部分（未实现） |
| --- | --- | --- |
| 编钟展示界面 | ✅ 完整 | 半弧形布局微调、调试碰撞盒 |
| 敲击检测与反馈 | ✅ IMU/触控版 | ❌ 视觉坐标版 |
| 声音合成引擎 | ⚠️ 基础播放 | ❌ DRC/混响/音量平衡 |
| 通信中间件 | ✅ UDP + WebSocket | ❌ PRD stick 协议 |
| 视觉追踪系统 | — | ❌ 全部 |
| 系统校准向导 | — | ❌ 全部 |
| 演示模式控制 | — | ❌ 全部 |
| IMU 专属功能 | ✅ 忍者/跟奏/配网 | — |

# 第一部分：已实现内容

本部分描述当前工程中 已经落地 的前端/客户端能力，开发者可据此维护、联调与二次开发。

## 1. 项目概况（现状）

### 1.1 技术路线

- 客户端：Flutter 3.x 多平台应用（当前主要跑 Windows 桌面）

- 输入硬件：ESP32-S3 智能击锤（BNO085 IMU）

- 主通信：UDP 3333 JSON 广播

- 兼容通信：WebSocket ws://192.168.4.1:81

- 状态管理：provider + AppProvider

### 1.2 运行状态

| 项 | 状态 |
| --- | --- |
| Windows 桌面编译运行 | ✅ 已验证（flutter run -d windows） |
| 主界面 / 编钟舞台渲染 | ✅ |
| 鼠标/触控敲击 | ✅ |
| UDP 击锤输入（代码层） | ✅ |
| 音频播放（代码层） | ✅ |
| 音频资源文件 | ⚠️ assets/audio/ 可能为空，需补资源 |

### 1.3 术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| bellId | 编钟唯一编号，1~60（5 八度 × 12 音） |
| 舞台坐标 | 归一化 (stageX, stageY)，范围 0~1 |
| 击锤 / Hammer | ESP32 智能敲击棒，IMU 上报姿态 |
| 侧击区域 | 钟面左/中/右三区，侧击触发转调 |
| 忍者模式 | 挥砍轨迹连击多钟 |
| 跟奏模式 | 按曲谱节拍引导敲击 |

## 2. 技术架构（已实现）

### 2.1 技术栈

Flutter 3.x (Dart ^3.11.5)
├── provider              全局状态
├── audioplayers          音频播放（16 复音）
├── web_socket_channel    WebSocket 兼容
├── shared_preferences    本地配置
└── esp_blufi_for_flutter 蓝牙配网（third_party）

### 2.2 分层架构

Presentation   screens/  widgets/
Application    providers/app_provider.dart
Domain/Utils   hammer_pose_mapper  stage_hit_mapper  slash_detector  blade_trail
Infrastructure udp_hammer_service  websocket_service  audio_service  ble_provisioning

### 2.3 目录与入口

| 路径 | 职责 |
| --- | --- |
| lib/main.dart | 入口，MaterialApp + ChangeNotifierProvider |
| lib/screens/ | 页面：Home / Settings / Connection / FollowAlong |
| lib/widgets/ | 组件：StageBianzhongView 等 |
| lib/providers/app_provider.dart | 业务中枢 |
| lib/services/ | UDP / WebSocket / 音频 / 蓝牙 |
| lib/utils/ | 碰撞检测、姿态映射、常量 |

启动流程：

main() → AppProvider 构造
  ├─ _initializeBellStates()      // 60 钟状态
  ├─ _setupListeners()            // 订阅 UDP/WS
  └─ startHardwareDiscovery()     // 自动监听 UDP 3333
→ HomeScreen → StageBianzhongView

## 3. 页面与导航（已实现）

### 3.1 页面地图

HomeScreen（默认首页）
├── AppBar：水果忍者 / 智能跟奏 Chip
├── AppBar：设置 → SettingsScreen
├── Body：StageBianzhongView
└── Overlay：跟奏倒计时

SettingsScreen
├── 音频 / 灵敏度设置
├── 配网与连接 → ConnectionScreen
└── 测试播钟 / 关于

ConnectionScreen
├── UDP 广播监听
└── WebSocket 兼容连接

### 3.2 页面规格

| 页面 | 文件 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| HomeScreen | home_screen.dart | ✅ 已接入主导航 |
| SettingsScreen | settings_screen.dart | ✅ |
| ConnectionScreen | connection_screen.dart | ✅ |
| FollowAlongScreen | follow_along_screen.dart | ⚠️ 已实现但未接入主导航 |

### 3.3 设计规范

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 设计系统 | Material 3，种子色 amber |
| 响应式断点 | 960px / 760px |
| 编钟高亮色 | 默认铜色 / 激活金色 / 跟奏琥珀色 |
| 舞台布局 | 上下两排 12 钟，归一化坐标 0~1 |

## 4. 全局状态管理（已实现）

### 4.1 AppProvider 核心字段

连接： connectionStatus、activeHammers、connectionSummary
演奏： currentOctave、activeBellIds、volume、sensitivity
模式： ninjaMode、followProgress、currentSong
配网： bleDevices、isBleProvisioning

### 4.2 公开方法

| 方法 | 用途 |
| --- | --- |
| onBellTapped(bellId, intensity, {region}) | 屏幕敲击 |
| startFollowAlong(songId) | 开始跟奏 |
| ninjaMode = true/false | 忍者模式 |
| startHardwareDiscovery() | UDP 监听 |
| connectLegacyWebSocket(url) | 旧版 WS |
| scanBleProvisionDevices() | 蓝牙扫描（移动端） |

### 4.3 舞台刷新机制

- 高频刷新用 stageRevisionListenable（ValueNotifier），约 33ms

- 普通设置变更用 notifyListeners()

## 5. 核心组件（已实现）

### 5.1 StageBianzhongView（核心舞台）

文件： lib/widgets/stage_bianzhong_view.dart

| 能力 | 状态 |
| --- | --- |
| CustomPaint 绘制 12 钟面 + 钟架 | ✅ |
| 鼠标/触控 Pointer 敲击 | ✅ |
| 硬件击锤光标/瞄准高亮 | ✅ |
| 左/中/右三区域碰撞检测 | ✅ |
| 敲击高亮 300ms | ✅ |
| 击锤下砸动画 180ms | ✅ |
| 跟奏目标钟闪光 | ✅ |
| 忍者模式刀光轨迹 | ✅ |

钟面布局（当前八度 12 音）：

| 层 | 音名 |
| --- | --- |
| 下层 | C D E F G A B |
| 上层 | C# D# F# G# A# |

### 5.2 其他已实现组件

| 组件 | 文件 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| _ModeChip | home_screen.dart 内联 | ✅ 使用中 |
| BellGridWidget | bell_grid_widget.dart | ✅ 代码完成，未引用 |
| BleProvisionSheet | ble_provision_sheet.dart | ✅ 代码完成，入口未接 |
| ConnectionStatusWidget | connection_status_widget.dart | ✅ 代码完成，未引用 |

## 6. 输入与通信（已实现）

### 6.1 输入源

| 输入源 | 服务 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| UDP 击锤 | UdpHammerService | ✅ 主路径 |
| WebSocket | WebSocketService | ✅ 兼容 |
| 屏幕/鼠标 | StageBianzhongView | ✅ |

### 6.2 UDP 协议（击锤 → 客户端）

端口： 3333

{
  "type": "strike",
  "id": 1,
  "deviceId": "esp32-abc123",
  "octave": 3,
  "yaw": 12.5, "pitch": -8.2, "roll": 1.0,
  "quaternion": { "w": 0.99, "x": 0.01, "y": 0.05, "z": 0.02 },
  "force": 0.75,
  "timestamp": 1710000000123456
}

### 6.3 数据处理管线

UDP → HammerPoseMapper → StageHitMapper → 敲击判定 → AudioService + 高亮

### 6.4 敲击判定参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 最低敲击强度 | 0.12 |
| 防抖间隔 | 180ms |
| 高亮持续 | 300ms |
| 最大击锤数 | 12 |
| 击锤超时 | 3s |

## 7. 音频系统（已实现 · 基础版）

| 能力 | 状态 |
| --- | --- |
| 60 bellId 音域映射 | ✅ |
| 16 路 AudioPlayer 复音池 | ✅ |
| 按 bellId 匹配 WAV 资源 | ✅ |
| 侧击转调（跳两个音阶） | ✅ |
| 音量 × 强度调节 | ✅ |

bellId 公式： (octave - 1) × 12 + noteIndex + 1

## 8. 交互模式（已实现）

### 8.1 普通演奏（默认）

击锤 / 鼠标 / 触控 → 单点碰撞 → 单音 + 高亮

### 8.2 水果忍者模式

- 入口：HomeScreen AppBar Chip

- 角速度 ≥ 100°/s 判定挥砍

- 刀光轨迹碰撞多钟连击

- 与跟奏互斥

### 8.3 智能跟奏模式

- 入口：HomeScreen 选曲弹窗

- 3 秒倒计时 → 按 BPM 推进音符

- 统计 hit / miss / accuracy

- 曲库：目前仅「小星星」

### 8.4 模式互斥

忍者 ↔ 跟奏互斥；开启跟奏会关闭忍者。

## 9. 平台与部署（已实现）

### 9.1 平台能力

| 能力 | Windows | Android/iOS |
| --- | --- | --- |
| UDP 监听 | ✅ | ✅ |
| WebSocket | ✅ | ✅ |
| 蓝牙配网 | ❌ | ✅（代码已有） |
| 桌面运行 | ✅ 已验证 | — |

### 9.2 本地运行

cd bianzhong_ninja_copy
flutter pub get
flutter run -d windows

前置条件： Flutter SDK、Visual Studio C++、Windows 开发者模式。

### 9.3 构建发布

flutter build windows --release

## 10. 已实现内容的维护指南

### 10.1 关键文件索引

| 文件 | 职责 |
| --- | --- |
| app_provider.dart | 业务中枢 |
| stage_bianzhong_view.dart | 编钟舞台 |
| stage_hit_mapper.dart | 碰撞检测 |
| hammer_pose_mapper.dart | IMU → 坐标 |
| udp_hammer_service.dart | UDP 协议 |
| audio_service.dart | 音频播放 |
| constants.dart | 常量 + BellMapping |

### 10.2 常见维护操作

- 改舞台布局：同步修改 stage_bianzhong_view.dart 与 stage_hit_mapper.dart

- 加跟奏曲：编辑 song_library.dart

- 调试 UDP：Settings → 连接信息；或 netcat 发 JSON 到 3333

### 10.3 已实现但需注意的问题

| 问题 | 说明 |
| --- | --- |
| 音频资源可能缺失 | 需补 assets/audio/*.wav |
| FollowAlongScreen 未接导航 | 跟奏入口仅在 Home 弹窗 |
| BleProvisionSheet 无入口 | 配网 UI 未集成到 ConnectionScreen |
| BellGridWidget 未使用 | 可考虑删除或作调试页 |
| audioplayers 线程警告 | Windows 控制台有 WARN，暂不影响使用 |

# 第二部分：未实现内容（含详细开发步骤）

本部分列出 PRD 方案一 及工程规划中尚未完成的功能，并为每一项提供 可执行的开发步骤、涉及文件、验收标准，便于按图施工。

## 11. 与 PRD 方案一的核心差距

### 11.1 PRD 确定了什么、没确定什么

| 类别 | PRD 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 已确定（方案一核心） | USB 摄像头 + 反光标记 + OpenCV 追踪 | 后端/算法侧，非纯前端 |
| 已确定 | 输出 stick 二维坐标至展示界面 | 前端需消费 x/y |
| 已确定 | 编钟展示、敲击检测、音频、校准、演示模式 | 功能模块清单 |
| 待确认 [Assumption] | 浏览器网页优先 / Electron 兼容 | 非强制 Web |
| 待确认 [Assumption] | WebSocket 或串口通信 | 桌面可用 WS 或串口 |
| 待确认 [Assumption] | 编钟数量 8~12、速度阈值等参数 | 联调时定 |

当前 Flutter 桌面 不违反 PRD；差距主要在 输入源（视觉 vs IMU） 和部分 展厅模块未做。

### 11.2 差距总表

| PRD 模块 | 方案一要求 | 当前状态 | 优先级 | 详见章节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 视觉追踪输入 | stick x/y 实时推送 | ❌ | P0 | §12、§13 |
| 敲击检测（视觉版） | 速度曲线判定敲击 | ❌ | P0 | §13 |
| 通信中间件（stick） | WS/串口 + 重连 | ⚠️ 仅有 IMU 协议 | P0 | §12 |
| 编钟展示增强 | 瞄准提示、200ms 振动动画 | ⚠️ 部分有 | P1 | §14 |
| 系统校准向导 | 三步向导 | ❌ | P1 | §15 |
| 演示模式控制 | 待机/attract loop | ❌ | P1 | §16 |
| 音频 DRC/混响 | 多音平衡 | ❌ | P2 | §17 |
| 现状补齐 | 音频资源、UI 集成等 | ⚠️ | P0 | §18 |

### 11.3 推荐开发顺序（依赖关系）

§18 现状补齐（音频、UI 集成）
    ↓
§12 VisionTrackingService + 协议联调
    ↓
§13 视觉敲击检测引擎
    ↓
§14 舞台瞄准/动画增强 + §19 Debug 碰撞盒
    ↓
§15 校准向导
    ↓
§16 演示模式
    ↓
§17 音频高级混音

## 12. 视觉追踪通信层 — 开发指南

目标： 接收 Python/OpenCV 追踪服务推送的 stick 坐标，转为 Flutter 内统一数据结构。

原则： 只新增输入层，复用 StageHitMapper → AppProvider._handleStrike() 链路。

### 12.1 前置条件

- 与算法/后端同学确认 WebSocket 地址（如 ws://127.0.0.1:8765）

- 确认坐标系：x/y 是否为 0~1 归一化（相对舞台区域，非像素）

- 确认推送频率：30~60Hz

- 确认 stick_id：1=左棒，2=右棒

### 12.2 涉及文件（新建）

| 文件 | 职责 |
| --- | --- |
| lib/models/vision_stick_frame.dart | 数据模型 |
| lib/services/vision_tracking_service.dart | WS 连接、解析、流推送 |
| lib/utils/constants.dart | 新增 defaultVisionWsUrl 等常量 |

### 12.3 步骤 1：定义数据模型

创建 lib/models/vision_stick_frame.dart：

class VisionStickFrame {
  final int stickId;       // 1 或 2
  final double x;          // 0~1
  final double y;          // 0~1
  final double confidence; // 0~1
  final DateTime timestamp;
  final bool isVisible;    // 降级：追踪丢失时为 false

  const VisionStickFrame({...});

  factory VisionStickFrame.fromJson(Map<String, dynamic> json) {
    // 解析 timestamp, stick_id, x, y, confidence
    // 可选字段 visible / lost
  }
}

验收： 单元测试能正确解析 PRD 示例 JSON。

### 12.4 步骤 2：实现 VisionTrackingService

参考现有 WebSocketService 结构，创建 vision_tracking_service.dart：

| 能力 | 实现要点 |
| --- | --- |
| connect(url) | 使用 web_socket_channel，连接成功后 _updateStatus(connected) |
| frameStream | StreamController<VisionStickFrame>.broadcast() |
| 心跳/断线 | 5s 无数据 → reconnecting；自动重连间隔 3s |
| 解析 | _onMessage 内 VisionStickFrame.fromJson |
| 降级 | stick 数量 ≠ 2 时，缺失 stick 发 isVisible: false |

在 AppConstants 新增：

static const String defaultVisionWsUrl = 'ws://127.0.0.1:8765';
static const Duration visionFrameTimeout = Duration(milliseconds: 200);
static const Duration visionReconnectDelay = Duration(seconds: 3);

### 12.5 步骤 3：AppProvider 接入

修改 lib/providers/app_provider.dart：

- 新增字段：

  - VisionTrackingService? _visionService

  - Map<int, VisionStickFrame> _stickFramesById

  - InputMode inputMode（enum：imu / vision / touch）

- 在 _setupListeners() 中订阅 frameStream：

_visionService!.frameStream.listen(_handleVisionFrame);

- 实现 _handleVisionFrame(VisionStickFrame frame)：

  - 更新 _stickFramesById

  - 将 (x, y) 转为 Offset(frame.x, frame.y)

  - 交给 §13 敲击检测引擎 处理（不要在这里直接 _handleStrike）

  - _requestStageRefresh(immediate: true)

- 输入模式互斥： inputMode == vision 时，跳过 _handleUdpMessage 的敲击判定（或保留 IMU 作调试双开，需产品确认）。

### 12.6 步骤 4：ConnectionScreen 增加视觉追踪连接 UI

修改 lib/screens/connection_screen.dart：

- 新增 Card「视觉追踪（方案一）」

- TextField：WebSocket 地址，默认 AppConstants.defaultVisionWsUrl

- 按钮：连接 / 断开

- 显示：当前 stick 坐标、confidence、可见状态

- 断线时红色提示：「追踪信号丢失」（PRD 要求）

### 12.7 步骤 5：Stage 显示 stick 光标

修改 lib/widgets/stage_bianzhong_view.dart：

- 新增 Props：List<VisionStickFrame> stickFrames

- 在 _VirtualHammerPainter 或新建 _StickCursorPainter 绘制 1~2 个光标圆点

- stick isVisible == false 时在边缘显示「离屏」标签（PRD 降级模式）

### 12.8 协议规格（与后端对齐）

服务端 → 客户端（每帧或批量）：

{
  "type": "stick_frame",
  "timestamp": 1710000000123,
  "stick_id": 1,
  "x": 0.42,
  "y": 0.68,
  "confidence": 0.95,
  "visible": true
}

可选：客户端 → 服务端（调试）：

{ "type": "strike_ack", "bellId": 25, "stick_id": 1, "timestamp": 1710000000500 }

### 12.9 验收标准

- 连接本地 mock WS 服务器，30Hz 推送坐标，舞台光标平滑移动

- 断开 WS 后 3s 内自动重连，UI 显示「追踪信号丢失」

- 单 stick 丢失时显示「离屏」，另一 stick 正常

- 消息解析延迟 < 5ms（Flutter 侧）

### 12.10 联调 Mock 脚本（便于前端独立开发）

可用 Node/Python 起简易 WS 服务，循环发送：

{"type":"stick_frame","stick_id":1,"x":0.5,"y":0.5,"confidence":0.9,"timestamp":0}

x/y 按正弦变化，验证光标运动。

## 13. 视觉版敲击检测引擎 — 开发指南

目标： 根据 stick 坐标 历史帧 判定「悬停」vs「敲击」，输出 bellId + intensity。

不复用 IMU 的 HammerPoseMapper / _resolveGestureStrikeIntensity，需 新建独立模块。

### 13.1 涉及文件（新建）

| 文件 | 职责 |
| --- | --- |
| lib/utils/vision_strike_detector.dart | 核心算法 |
| lib/models/vision_stick_history.dart | 每根棒坐标环形缓冲 |

### 13.2 PRD 算法规则（实现依据）

| 规则 | PRD 值 | 代码常量建议 |
| --- | --- | --- |
| 历史帧数 N | 5~8 | historyLength = 6 |
| 防重敲冷却 | 80ms | strikeCooldown = 80ms |
| 最低速度阈值 | ~50 px/帧（待确认） | 归一化坐标下需换算或联调标定 |
| 双棒同时窗口 | ±50ms | simultaneousWindow = 50ms |
| 碰撞区 | 比钟面略大 | 复用 StageHitMapper.hitTestStagePoint |

注意：PRD 用「像素/帧」，前端收到的是 归一化 0~1。需在联调时确定换算关系，或在后端直接推送归一化速度。

### 13.3 步骤 1：坐标历史缓冲

class VisionStickHistory {
  static const int maxLength = 8;
  final List<VisionStickSample> _samples = [];

  void add(Offset point, DateTime time) {
    _samples.add(VisionStickSample(point, time));
    while (_samples.length > maxLength) _samples.removeAt(0);
  }

  double? speedAt(DateTime now) {
    // 最近两帧距离 / dt
  }
}

每个 stickId 维护一个 VisionStickHistory 实例（放在 AppProvider 或 VisionStrikeDetector 内）。

### 13.4 步骤 2：敲击判定状态机

enum StickMotionState { idle, hovering, striking }

class VisionStrikeDetector {
  VisionStrikeHitResult? update({
    required int stickId,
    required Offset point,
    required DateTime timestamp,
    required int currentOctave,
  }) {
    // 1. history.add(point, timestamp)
    // 2. hit = StageHitMapper.hitTestStagePoint(currentOctave, point)
    // 3. speed = history.speedAt(timestamp)
    // 4. 若 hit != null && speed 从高于阈值骤降到近零 → strike
    // 5. 检查 cooldown[stickId] 与 cooldown[bellId]
    // 6. 返回 VisionStrikeHitResult(bellId, region, intensity)
  }
}

敲击判定伪逻辑：

IF 当前点在碰撞区内
AND 前一帧速度 > minStrikeSpeed
AND 当前帧速度 < hoverSpeedThreshold  // 骤降
AND 距上次敲同一钟 > 80ms
THEN 触发敲击，intensity = f(峰值速度)

### 13.5 步骤 3：接入 AppProvider

在 _handleVisionFrame 末尾：

final hit = _visionStrikeDetector.update(
  stickId: frame.stickId,
  point: Offset(frame.x, frame.y),
  timestamp: frame.timestamp,
  currentOctave: _currentOctave,
);
if (hit != null) {
  _handleStrike(hit.intensity, bellId: hit.bellId, region: hit.region);
}

### 13.6 步骤 4：双棒同时敲击

维护 List<PendingStrike>，50ms 窗口内收集多 stick 的 strike，一并调用 _handleStrike（PRD 和弦场景）。

### 13.7 步骤 5：Settings 调试页（可选）

- 滑块调节 minStrikeSpeed、hoverSpeedThreshold

- 实时显示每根 stick 当前速度、状态（idle/hovering/striking）

- 写入 shared_preferences 持久化

### 13.8 验收标准

- Mock 数据：快速移入钟区再停止 → 触发 1 次敲击

- 悬停不触发

- 同一钟 80ms 内不重复触发

- 双棒 50ms 内各敲不同钟 → 两音同时响

- 端到端（WS 收到帧 → 发声）延迟目标 ≤ 150ms

## 14. 编钟展示界面增强 — 开发指南

目标： 补齐 PRD 3.2.3 中当前舞台尚未完全满足的部分。

### 14.1 待做功能清单

| 功能 | PRD 要求 | 当前 | 开发动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 半弧形排列 | 半弧形阵列 | 上下两排直线 | 调整 _bells x/y 为弧线（可选） |
| 靠近瞄准提示 | 棒子靠近时辅助提示 | 仅有击锤高亮区 | stick 进入钟区附近时显示半透明瞄准圈 |
| 敲击动画 | 200ms 高亮 + 轻微位移 | 300ms 高亮，无位移 | 缩短高亮；_BianzhongBellPainter 加 translate 振动 |
| 调试碰撞盒 | 调试模式可见 | 不可见 | 见 §19 |

### 14.2 步骤 1：瞄准提示

StageBianzhongView 中，对每个 stickFrame：

final hit = StageHitMapper.hitTestStagePoint(...);
if (hit != null && !isStriking) {
  // 绘制瞄准环：钟周围 dashed circle，颜色随 confidence 变化
}

### 14.3 步骤 2：200ms 振动动画

修改 AppConstants.bellHighlightDuration 为 200ms（或 PRD 专用常量）。

在 _BianzhongBellPainter 的 paint 中，若 isActive：

final vibration = sin(animationPhase * pi * 4) * 2.0; // 轻微水平位移
canvas.translate(vibration, 0);

animationPhase 由 activeBellIds 进入时启动 200ms AnimationController。

### 14.4 验收标准

- stick 靠近钟面时出现瞄准提示，离开消失

- 敲击后 200ms 内完成高亮 + 回弹动画

- 与视觉敲击检测联调无闪烁

## 15. 系统校准向导 — 开发指南

目标： 首次启动或摄像头变动时，引导用户 1~2 分钟完成校准（PRD 3.2.6）。

### 15.1 涉及文件（新建）

| 文件 | 职责 |
| --- | --- |
| lib/screens/calibration_wizard_screen.dart | 三步向导主页面 |
| lib/providers/calibration_provider.dart | 校准状态（可选，或放 AppProvider） |
| lib/models/calibration_state.dart | 步骤枚举、校准结果持久化 |

### 15.2 触发条件

在 main.dart 或 HomeScreen.initState 中：

final done = prefs.getBool('calibration_completed') ?? false;
if (!done) {
  Navigator.pushReplacement(context, CalibrationWizardScreen());
}

Settings 中增加「重新校准」入口。

### 15.3 三步向导 UI 结构

Stepper(currentStep: 0..2)
├── Step 0：摄像头画面确认
│   ├── 说明文字 + 示意图
│   ├── [若后端提供] 摄像头预览占位 / 或文字确认清单
│   └── 按钮「画面正常，下一步」
├── Step 1：标记球识别测试
│   ├── 提示：请挥动左棒 → 检测 stick_id=1 confidence>0.8 持续 2s
│   ├── 提示：请挥动右棒 → stick_id=2 同上
│   ├── 实时显示：左棒 ✓/✗  右棒 ✓/✗
│   └── 两棒均 ✓ 后解锁下一步
└── Step 2：触发映射验证
    ├── 依次高亮 bellId 1..12（或当前八度 12 音）
    ├── 用户用棒敲击对应位置
    ├── 命中则记录；未命中允许「跳过」或「微调」
    └── 完成 → 写入 calibration_completed=true

### 15.4 步骤 1 实现细节

订阅 VisionTrackingService.frameStream：

if (frame.stickId == 1 && frame.confidence > 0.8) {
  _leftOkDuration += dt;
  if (_leftOkDuration > 2.seconds) _leftVerified = true;
}

UI 用 Icon(Icons.check_circle) 变绿。

### 15.5 步骤 2 实现细节

for (final bellId in bellIdsToVerify) {
  _highlightBellId = bellId;
  await waitForStrikeOnBell(bellId, timeout: 10.seconds);
}

可选：将微调偏移写入 SharedPreferences 或 StageHitMapper 配置（advanced）。

### 15.6 验收标准

- 首次安装自动进入向导

- 三步可在 2 分钟内完成

- 完成后不再自动弹出（除非用户点「重新校准」）

- 校准中断后可从当前步恢复（可选）

## 16. 演示模式控制 — 开发指南

目标： 待机 attract loop ↔ 演奏模式自动切换（PRD 3.2.7）。

### 16.1 涉及文件

| 文件 | 职责 |
| --- | --- |
| lib/models/app_demo_mode.dart | enum DemoMode { standby, performing } |
| lib/screens/standby_screen.dart | Attract loop 全屏页（或 HomeScreen 内切换） |
| lib/providers/app_provider.dart | 模式状态、超时 Timer |

### 16.2 状态机

standby（待机）
  │ 条件：stick 进入交互区域（x,y 在中心 70% 内且 visible）
  │ 或：用户点击「开始体验」
  ▼
performing（演奏）
  │ 条件：60s 内无任何有效敲击
  ▼
standby

### 16.3 步骤 1：AppProvider 增加演示模式

DemoMode _demoMode = DemoMode.standby;
DateTime? _lastStrikeAt;

void _onAnyStrike() {
  _lastStrikeAt = DateTime.now();
  if (_demoMode == DemoMode.standby) enterPerformingMode();
}

Timer.periodic(1s, (_) {
  if (_demoMode == DemoMode.performing &&
      _lastStrikeAt != null &&
      DateTime.now().difference(_lastStrikeAt!) > Duration(seconds: 60)) {
    enterStandbyMode();
  }
});

### 16.4 步骤 2：Standby 页面

standby_screen.dart 内容建议：

- 全屏深色背景 + 编钟文化简介文案（轮播 3~5 条）

- 轻量动画：编钟剪影缓慢旋转 / 粒子效果（可用现有 CustomPaint）

- 底部：「触摸屏幕开始」或等待 stick 进入

### 16.5 步骤 3：与 HomeScreen 关系

方案 A（推荐）： MaterialApp.home 改为 DemoModeRouter，根据 _demoMode 切换 StandbyScreen / HomeScreen。

方案 B： HomeScreen 上层 Stack，standby 时覆盖全屏 Overlay。

### 16.6 步骤 4：演奏模式控制按钮（可选）

Settings 或展厅隐藏手势：

- 开始 / 暂停 / 重置

- 重置 = 停止所有音频 + 回 standby + 清状态

### 16.7 验收标准

- 启动默认 standby（可配置展览模式开关）

- stick 进入交互区 → 自动切 performing

- 60s 无敲击 → 回 standby

- 切换过程无 crash，音频正确 stop

## 17. 音频高级能力 — 开发指南

目标： 满足 PRD 3.2.4 多音混音策略。

### 17.1 当前局限

AudioService 仅 player.play() + 音量 × intensity，无全局活跃实例计数、无 DRC。

### 17.2 步骤 1：活跃实例追踪

class ActiveVoice {
  final int bellId;
  final DateTime startedAt;
  final AudioPlayer player;
}
final List<ActiveVoice> _activeVoices = [];

每次 playBell 加入列表；onPlayerComplete 移除。

### 17.3 步骤 2：多音 3dB 衰减

int n = _activeVoices.length + 1;
final gainCompensation = pow(10, -3 * (n - 1) / 20); // 每增 1 音 -3dB
final adjustedVolume = _volume * intensity * gainCompensation;

### 17.4 步骤 3：DRC（简化版）

当 _activeVoices.length >= 3：

final masterGain = (1.0 / sqrt(n)).clamp(0.3, 1.0);

或使用 audioplayers 无法实现真正 DRC 时，文档注明 需原生音频引擎（如 flutter_soloud）作为后续升级。

### 17.5 步骤 4：混响（三音以上）

PRD 要求三音以上加轻度混响。Flutter 纯 audioplayers 不支持 实时混响。

可选路径：

| 路径 | 工作量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| A. 预渲染带混响采样 | 低 | 美术/音频同学导出两套 WAV |
| B. 换 flutter_soloud / 原生插件 | 高 | 真混响 |
| C. 双播放器叠加延迟副本模拟 | 中 | 伪混响，效果有限 |

建议阶段一用 路径 A；文档标注 B 为 v2。

### 17.6 步骤 5：补全音频资源

- 从原项目或录音团队获取 bell_*.wav

- 放入 assets/audio/

- 对照 BellMapping.availableAssets 核对文件名

- flutter pub get 后 Settings → 测试所有编钟

### 17.7 验收标准

- 单音响度正常

- 双音同时无明显削波

- 四音同时总响度低于单音（3dB 补偿可听感验证）

- 所有 bellId 有对应可播放文件

## 18. 现状补齐项 — 开发指南

以下代码 已有，按步骤集成即可。

### 18.1 集成 BleProvisionSheet（蓝牙配网）

文件： lib/widgets/ble_provision_sheet.dart → connection_screen.dart

步骤：

- 在 ConnectionScreen 增加「蓝牙配网」ListTile 或按钮

- onTap: () => showModalBottomSheet(context, builder: (_) => BleProvisionSheet())

- 桌面端点击时 SnackBar 提示：「请使用手机 App 完成配网」（BleProvisioningService 已有限制）

- 移动端走完整扫描 → 选 WiFi → 下发流程

验收： Android 真机可扫描 BianzongHammer-* 并完成配网。

### 18.2 统一 FollowAlongScreen 导航

现状： FollowAlongScreen 完整但未使用；Home 用弹窗选曲。

方案 A — 改用独立页（推荐）：

- _FollowAlongButton.onTap 改为 Navigator.push(FollowAlongScreen())

- 删除 Home 内 _showSongSelectionDialog 与简化版 _FollowAlongOverlay

- FollowAlongScreen 内选曲 → provider.startFollowAlong → 留在本页看进度/结果

方案 B — 删除 FollowAlongScreen：

- 删除 follow_along_screen.dart

- 保留 Home 弹窗 + Overlay

验收： 跟奏全流程只保留 一条 UI 路径，无重复。

### 18.3 集成 ConnectionStatusWidget

- HomeScreen AppBar actions 前插入 ConnectionStatusWidget()

- 或 SettingsScreen 顶部固定显示

- 组件内 Consumer<AppProvider> 读 connectionStatus.displayName + 颜色圆点

### 18.4 处理 BellGridWidget

- 调试用途： Settings 增加「开发者选项」→ 进入含 BellGridWidget 的页面

- 或删除： 确认无引用后 git rm bell_grid_widget.dart

### 18.5 生成 Android/iOS 平台工程

cd bianzhong_ninja_copy
flutter create . --platforms=android,ios
flutter pub get

注意检查 android/app/src/main/AndroidManifest.xml 蓝牙/WiFi 权限。

### 18.6 抽取 StageLayoutConfig（消除双份配置）

问题： stage_bianzhong_view.dart 与 stage_hit_mapper.dart 各有一份钟位置。

步骤：

- 新建 lib/utils/stage_layout_config.dart：

class StageBellLayout {
  final String note;
  final double x, y;
  final bool isUpper;
  final double visualScale;
  static const List<StageBellLayout> bells = [ ... ];
}

- StageBianzhongView 与 StageHitMapper 均 import 此文件

- 删除两处重复常量

- 改布局只改一处

验收： 改一个 x 值，视觉与碰撞同步变化。

## 19. Debug 碰撞盒可视化 — 开发指南

目标： PRD 要求调试模式下叠加显示隐性碰撞盒。

### 19.1 步骤

- AppProvider 增加 bool debugShowHitBoxes（Settings 开关）

- StageBianzhongView 增加 Prop：debugShowHitBoxes

- 新建 _DebugHitBoxPainter：

  - 遍历 StageHitMapper 暴露的 layout（需在 mapper 增加 static List<StageStrikeLayout> layoutsForOctave(int)）

  - 绘制 left/center/right 三个 rect，半透明红/绿/蓝

- Stack 最上层 CustomPaint(painter: _DebugHitBoxPainter)

### 19.2 验收

- Settings 打开「显示碰撞盒」后立即可见

- 与鼠标点击命中区域一致

## 20. 输入模式切换（IMU / 视觉并存）

若产品要求 保留 IMU 击锤 同时支持 视觉方案：

### 20.1 AppProvider 增加 InputMode

enum InputMode { imu, vision, touchOnly }

InputMode _inputMode = InputMode.imu;

### 20.2 ConnectionScreen 增加模式选择

- 单选：IMU 击锤（UDP） / 视觉追踪（WS） / 仅触控（调试）

- 切换时 disconnect() 旧服务，连接新服务

### 20.3 数据处理分支

void _routeInput() {
  switch (_inputMode) {
    case InputMode.imu:      // 现有 _handleUdpMessage
    case InputMode.vision:   // _handleVisionFrame + VisionStrikeDetector
    case InputMode.touchOnly: // 仅 Stage onBellTapped
  }
}

## 21. 开发路线图（含工时估算）

| 阶段 | 内容 | 章节 | 预估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 音频资源 + UI 集成 + StageLayoutConfig | §17.6、§18 | 3~5 天 |
| 二 | VisionTrackingService + Mock 联调 | §12 | 3~5 天 |
| 三 | VisionStrikeDetector + 舞台增强 | §13、§14 | 5~7 天 |
| 四 | 校准向导 | §15 | 3~4 天 |
| 五 | 演示模式 | §16 | 2~3 天 |
| 六 | 音频 DRC + Debug 碰撞盒 | §17、§19 | 3~5 天 |
| 联调 | 与 Python 追踪端到端 + 150ms 延迟测试 | 全程 | 3~5 天 |

合计约 4~6 周（1 名 Flutter 前端 + 1 名算法/后端并行）。

## 22. 各模块验收 Checklist（汇总）

### 视觉追踪链路

- WS 连接/重连/丢失提示

- 双 stick 光标与离屏降级

- 敲击判定准确率（人工测试 20 次）

- 端到端延迟 ≤ 150ms

### 展厅体验

- 校准向导 2 分钟内可完成

- 待机 60s 超时回 attract

- stick 进入自动开始

### 音频

- 全部 bellId 可播放

- 多音无削波

### 工程健康

- Stage 布局单点配置

- 无未引用死代码（或移入 debug 页）

- IMU/视觉模式可切换（若需要）

## 23. 附录

### 23.1 AppConstants 速查

| 常量 | 值 |
| --- | --- |
| defaultUdpPort | 3333 |
| defaultWsUrl | ws://192.168.4.1:81 |
| bellCount | 60 |
| defaultOctave | 3 |
| maxHammerCount | 12 |
| uiStrikeDebounce | 180ms |
| bellHighlightDuration | 300ms |

### 23.2 bellId 速查（八度 3）

| 音名 | bellId | 音名 | bellId |
| --- | --- | --- | --- |
| C3 | 25 | F3 | 30 |
| D3 | 27 | G3 | 32 |
| E3 | 29 | A3 | 34 |
| B3 | 36 |  |  |

文档维护：第一部分变更请同步更新第 5~10 章；第二部分待办完成后再移入第一部分。